CRONOGRAMA GRUPO LAMPI  
D: Dennys, G: Gustavo, M: Matheus, W: William, Y: Yuri.

!!! **Urgentes --> até final de janeiro**  
 !! Importantes --> até final de fevereiro  
 ! Outras --> até metade de março  
~~texto~~ Tarefas concluídas

Testes finais --> até metade de abril  
 Documentação e picuinhas do Sandro --> abril e maio  
 Apresentação --> junho

~~!!! D -01 (Documento Word)Texto para a Página Inicial e para divulgação~~  
~~!!! M -02 (CSS-Javascript)Aprimoramentos na Interface Geral~~  
!!! W -03 (Javascript)Cronômetro - Timer estético  
!!! Y -04 (PHP-Javascript-MySQL)Interface das páginas contendo as questões  
!!! D -05 (PHP-MySQL)Login via Facebook  
!!! D -06 (PHP-MySQL)Terminar Sistema de Cadastro Simples, inserindo data de nasc., nome completo, Captcha... (SCS)  
~~!!! M -07 (PHP)Terminar Sistema de Cadastro de Questões (SCQ)~~  
 !! G -08 (MySQL)Preparar tabelas para armazenar progresso do usuário  
 !! Y -09 (Documento Word)Esquematizar o algorítmo para lançar as questões para o usuário (Lançador de Questões - LQ)  
 !! Y -10 (PHP)Programar o LQ  
 !! W -11 (TrabalhoBraçal)Cadastrar as questões UNESP2014 e Fuvest2014 (180 questões)  
 ! W -12 (PHP)Programar Sistema de Timer - tempo limite para cada questão  
 ! G -13 (PHP-CSS-HTML)Interface da página de configurações  
 ! D -14 (MySQL-PHP)Sistema de Ranking (SR)  
 ~~! M -15 (Photoshop)Banners e imagens para divulgação e para a página do Facebook~~  
 !! D -16 (PHP)Segurança  
 ! G -17 (Documento) Casos de uso e afins para apresentação e documentação

Data de modificação: 11/01/15